## Slide 1: نحوه نوشتن پروپوزال درس مهندسی نرم افزار 1
تهیه کننده: دکتر الهام محمودزاده
نیمسال اول 03-04

## Slide 2: سه بخش مهم پروپوزال
ميزان برتري پروژه از جنبه هاي مختلف
ميزان تاثير پروژه
پياده سازي

## Slide 3: ميزان برتري پروژه از جنبه هاي مختلف(1)
بررسي موضوع انتخابي شامل توضيح كلي در مورد پروژه، ضرورت انجام پروژه و توجیه انجام، اهداف پروژه، جنبه نو آوری، خدمات قابل ارائه و استفاده کنندگان اصلی نرم افزار.
سیستم‏های مشابه (سابقه مربوطه) را نام برده و نحوه سرویس دهی هرکدام را بررسی کنید.
توجيه اقتصادي پروژه ( تحلیل هزینه ها و تخمین درآمد) رو انجام دهيد. بعبارتي آيا نرم افزار مورد بررسي به سوددهي خواهد رسيد؟ از چه زماني؟
نحوه انجام پروژه: تقسيم پروژه به فارهای انجام پروژه، خروجی هر فاز بصورت ملموس و قابل ارزیابی

## Slide 4: ميزان برتري پروژه از جنبه هاي مختلف(2)
بررسي كنيد كه چگونه پروژه موجود مي تواند گام عمده اي در آينده كاري شما داشته باشد.
بررسي كنيد كه نحوه تبادل دو طرفه دانش ميان شما و مشتري شما در خلال انجام پروژه چيست؟
توضيحاتي در مورد قابليت تيم نرم افزاري خود بيان كنيد. به عبارتي از تيم خود دفاع كنيد و قابليت هاي هركدام از افراد تيم را براي انجام پروژه بيان نماييد.

## Slide 5: ميزان تاثير پروژه
آيا نتايج پروژه علاوه بر سيستم نرم افزاري مي تواند در قالب مقاله و يا گزارش علمي چاپ شود( بررسی جنبه های نوآورانه موضوع)؟
چگونه مي خواهيد نتايج كارتان را به گروه هاي هدف، شامل كاربران و بقيه افراد درگير، اطلاع دهيد.

## Slide 6: پياده سازي
بيان برنامه احتمالي انجام پروژه، زمان مورد نیاز برای هر فاز پروژه
بررسي ريسك هاي احتمالي و نحوه برطرف نمودن خطرات ممكن.

## Slide 7
موفق باشید