## Slide 1: مصاحبه با مدیر پروژه های فناوری اطلاعات
ارائه شده توسط: سپهرعبادی و محمدرئوف اعرابی

## Slide 2: فهرست
معرفی و سابقه حضور
پروژه ها
چالش ها
اساسی ترین مساله
مهم ترین عامل موفقیت یا شکست
ارزش سازمانی
ریسک ها
یادگیری

## Slide 3: معرفی و سابقه حضور در بازار فناوری اطلاعات

## Slide 4
هومان حافظی
هد بک اند شرکت اسنوا
مدیر تیم توسعه IOT
5 سال

## Slide 5: پروژه های جدی

## Slide 6
نام | توضیح کوتاه | موضوع | هدف
SmartControl | سیستم مدیریت از راه دور لوازم خانگی | توسعه اپلیکیشنی برای کنترل و مانیتورینگ لوازم خانگی هوشمند مانند یخچال، ماشین لباسشویی، و کولر از طریق اینترنت | ایجاد تجربه کاربری یکپارچه برای مشتریان جهت کنترل دستگاه‌ها از راه دور
EcoHome | بهینه‌سازی مصرف انرژی | پیاده‌سازی الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای کاهش مصرف انرژی در دستگاه‌های متصل | کاهش مصرف انرژی لوازم خانگی با حفظ عملکرد بهینه
SafeKitchen | آشپزخانه هوشمند و ایمن | طراحی و توسعه اجاق گاز و فر هوشمند با قابلیت تشخیص نشت گاز و آتش‌سوزی | سیستم هشدار فوری به اپلیکیشن موبایل و ارسال فرمان خاموش کردن گاز
VoiceHome | ادغام کنترل صوتی | توسعه سیستم کنترل لوازم خانگی با دستیارهای صوتی مانند Google Assistant و Alexa | افزایش راحتی کاربر در تعامل با دستگاه‌ها
IoT Secure | امنیت در دستگاه‌های متصل | طراحی و پیاده‌سازی پروتکل‌های امنیتی برای جلوگیری از هک و دسترسی غیرمجاز به دستگاه‌ها | رمزنگاری داده‌ها، احراز هویت دو مرحله‌ای

## Slide 7: مهم ترین چالش های مدیریت پروژه در ایران از منظر ایشان چه بوده است؟

## Slide 8
نام | توضیح کوتاه | اثر | راه حل
محدودیت های زیر ساختی | کمبود زیرساخت‌های پایدار اینترنت و ارتباطات | تأثیر منفی بر عملکرد دستگاه‌های IoT که نیازمند ارتباط مداوم با سرورها هستند | استفاده از سرورهای محلی، بهینه‌سازی ارتباطات، و طراحی سیستم‌هایی با قابلیت عملکرد آفلاین
تحریم‌ها و محدودیت‌های فناوری | عدم دسترسی به برخی تکنولوژی‌های پیشرفته و محدودیت در استفاده از خدمات ابری بین‌المللی مانند AWS یا Google Cloud | افزایش هزینه‌ها و کاهش سرعت توسعه | استفاده از سرویس‌های ابری بومی و یا راه‌اندازی دیتاسنترهای اختصاصی
کمبود نیروی متخصص | کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه IoT و برنامه‌نویسی مرتبط | تأخیر در پیشبرد پروژه‌ها و کاهش کیفیت برخی از خروجی‌ها | سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی داخلی، و همکاری با دانشگاه‌ها
پایداری و قابلیت اطمینان قطعات سخت‌افزاری | کیفیت پایین یا عدم دسترسی به قطعات الکترونیکی باکیفیت | افزایش نرخ خرابی محصولات و هزینه‌های خدمات پس از فروش | تعامل با تأمین‌کنندگان معتبر داخلی و خارجی و تست‌های کنترل کیفیت سختگیرانه
مسائل اقتصادی و نوسانات ارزی | افزایش ناگهانی هزینه‌های واردات قطعات و عدم ثبات قیمت‌ها | افزایش قیمت نهایی محصولات و کاهش توان رقابتی | برنامه‌ریزی خرید استراتژیک، استفاده از قطعات جایگزین بومی، و کاهش وابستگی به واردات

## Slide 9: اساسی ترین مساله در مدیریت زمان بندی و بودجه پروژه از منظر ایشان چیست؟

## Slide 10
در مدیریت زمان‌بندی و بودجه پروژه، اساسی‌ترین مسأله از منظر من، دستیابی به تعادل میان محدودیت‌ها، منابع، و انتظارات ذینفعان است. به طور خاص، این تعادل در سه حوزه کلیدی چالش‌برانگیزتر است:
عدم دقت در برآورد اولیه زمان و هزینه :
بسیاری از پروژه‌ها با برآوردهای غیرواقعی شروع می‌شوند که به دلایلی مانند کمبود داده‌های تاریخی، خوش‌بینی بیش‌ازحد یا فشار مدیریت برای کاهش زمان و هزینه رخ می‌دهد.
این امر منجر به تاخیر در تکمیل پروژه یا نیاز به بودجه اضافی می‌شود.
تغییرات در الزامات پروژه (Scope Creep)
تغییر یا گسترش دامنه پروژه بدون تطبیق متناسب زمان و بودجه.
افزایش هزینه‌ها و طولانی‌تر شدن زمان‌بندی.
نارسایی در تخصیص منابع
تخصیص ناکافی یا نامناسب منابع (مانند نیروی انسانی، تجهیزات، یا پول) به فعالیت‌ها،
که منجر به کاهش بهره‌وری، کندی پیشرفت و افزایش هزینه‌ها.

## Slide 11: مهم ترین عامل های موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات را چه می دانند؟

## Slide 12
نام | اهمیت | راه حل
تعریف دقیق اهداف و نیازمندی‌ها | شفافیت در تعریف اهداف و الزامات پروژه باعث می‌شود تمام اعضای تیم و ذینفعان انتظارات مشخصی داشته باشند. | مستندسازی الزامات و تأیید آن‌ها توسط ذینفعان.
برنامه‌ریزی مناسب و دقیق | برنامه‌ریزی واقع‌بینانه در زمان‌بندی، تخصیص منابع و بودجه، احتمال انحراف پروژه را کاهش می‌دهد. | استفاده از متدولوژی‌های مدیریت پروژه مانند Agile، Scrum یا PMBOK
تعهد و حمایت مدیریت ارشد | حمایت مالی و معنوی از سوی مدیریت ارشد برای موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات ضروری است. | گزارش‌دهی منظم به مدیریت و جلب مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها.
استفاده از تیم‌های متخصص و با تجربه | تخصص و تجربه تیم پروژه تأثیر مستقیم بر کیفیت و زمان‌بندی پروژه دارد. | انتخاب دقیق اعضای تیم و آموزش مستمر.
مدیریت تغییرات و انعطاف‌پذیری | پروژه‌های IT معمولاً در طول اجرا دچار تغییراتی می‌شوند؛ مدیریت این تغییرات ضروری است. | ایجاد فرآیند رسمی برای مدیریت تغییرات و بازبینی برنامه پروژه.

## Slide 13: در پروژه ها ارزش سازمانی (اندازه پذیر) به عنوان معیار موفقیت پروژه تعریف می شود؟ اگر پاسخ مثبت هست این ارزش در پروژه های ایشان چه مواردی و یا در چه حوزه هایی بوده است؟

## Slide 14
بله، ارزش سازمانی (Business Value) یکی از معیارهای کلیدی برای سنجش موفقیت پروژه‌ها است، به‌ویژه در پروژه‌های فناوری اطلاعات. این ارزش می‌تواند در حوزه‌های مختلف سازمانی و با استفاده از شاخص‌های اندازه‌پذیر تعریف شود. در پروژه‌های من به‌عنوان مدیر تیم توسعه IoT، ارزش سازمانی در قالب معیارهای زیر تعریف و اندازه‌گیری شده است:

## Slide 15
نام | حوزه | ارزش ایجاد شده
افزایش درآمد یا سهم بازار | فروش و بازاریابی | پروژه "SmartControl" که امکان کنترل لوازم خانگی از راه دور را فراهم کرد، باعث افزایش تقاضا برای محصولات هوشمند شد. این پروژه سهم بازار محصولات جدید شرکت را تا 25% افزایش داد.
کاهش هزینه‌های عملیاتی | بهینه‌سازی فرآیندها و کاهش هزینه‌ها | پروژه "EcoHome" که مصرف انرژی دستگاه‌ها را کاهش داد، علاوه بر ارائه مزیت رقابتی، هزینه‌های مرتبط با سرویس‌دهی و پشتیبانی را کاهش داد.
بهبود رضایت و وفاداری مشتریان | تجربه کاربری و خدمات مشتری | پروژه "SafeKitchen" با قابلیت هشدار نشت گاز و آتش‌سوزی باعث افزایش حس امنیت در مشتریان و وفاداری به برند شد.
تسریع در زمان عرضه به بازار (Time-to-Market) | بهره‌وری و رقابت‌پذیری | پروژه "VoiceHome" با ادغام کنترل صوتی در محصولات، باعث شد محصولات شرکت سریع‌تر از رقبا وارد بازار شوند.
ارتقاء امنیت و انطباق با استانداردها | امنیت سایبری و قوانین | پروژه "IoT Secure" که پروتکل‌های امنیتی را در محصولات IoT پیاده‌سازی کرد، اعتماد مشتریان به محصولات شرکت را افزایش داد.

## Slide 16: آیا در پروژه های انجام شده ریسک های جدی داشته اند؟ چه ریسک هایی بوده اند؟

## Slide 17
نام | ریسک | اثر
ریسک زیرساختی | عدم پایداری زیرساخت‌های اینترنت و ارتباطات در ایران | کاهش کارایی دستگاه‌های متصل و افزایش نارضایتی کاربران
ریسک تأمین قطعات و تجهیزات | نوسانات ارزی و تحریم‌ها که منجر به مشکلات در واردات قطعات موردنیاز شد | افزایش هزینه‌ها، تأخیر در توسعه محصولات
ریسک امنیت سایبری | احتمال هک شدن یا دسترسی غیرمجاز به داده‌های دستگاه‌ها و کاربران | آسیب به اعتبار شرکت و کاهش اعتماد کاربران
ریسک تغییرات در الزامات پروژه (Scope Creep) | تغییر مداوم یا گسترش دامنه پروژه به دلیل درخواست‌های جدید ذینفعان | افزایش هزینه‌ها، طولانی‌تر شدن زمان پروژه
ریسک عدم پذیرش توسط بازار | احتمال استقبال کم از محصولات هوشمند به دلیل هزینه یا نگرانی‌های امنیتی کاربران. | کاهش فروش و زیان اقتصادی

## Slide 18: با تشکر