## Slide 1: مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و چالش ها
ارائه شده توسط: سپهرعبادی و محمدرئوف اعرابی

## Slide 2: فهرست
معرفی و سابقه حضور
پروژه ها
چالش ها
اساسی ترین مساله
مهم ترین عامل موفقیت یا شکست
ارزش سازمانی
ریسک ها
یادگیری

## Slide 3: معرفی و سابقه حضور در بازار فناوری اطلاعات

## Slide 4
محمد رضا نوروزی
هد فرانت اند شرکت اسنوا
15 سال

## Slide 5: پروژه های جدی

## Slide 6
نام | توضیح کوتاه | موضوع
هوشمند سازی | پروژه هوشمندسازی محصولات(پلتفرمIoT )گروه صنعتی انتخاب | توسعه پلتفرم اینترنت اشیاء در لوازم خانگی
Social Media | پروژه شبکه اجتماعی متخصصین رزومی | اپلیکیشن شبکه اجتماعی شبیه به لینکدین برای متخصصین
خندوانه | توسعه اپلیکیشن خندوانه | پروژه اپلیکیشن خندوانه برای مجموعه تلوزیونی خندوانه
سازمان سنجش | پروژه اپلیکیشن سنجش همراه | کتابخوان و آزمون‌های آنلاین سازمان سنجش
SOC | مربوط به زیرساخت مخابرات کشور | سامانه جامع مرکز عملیات امنیت شبکه

## Slide 7: مهم ترین چالش های مدیریت پروژه در ایران از منظر ایشان چه بوده است؟

## Slide 8
عدم شناخت کامل و مشخص نیازمندی‌های پروژه توسط کارفرمایان یا ذینفعان پروژه‌ها و ایجاد تغییرات مکرر در روند پروژه‌ها
کمبود نیروی متخصص و با تجربه و پیچیدگی فرآیندهای جذب و نگهداری منابع انسانی
عدم فرهنگ کار تیمی مؤثر و شناخت کافی مدیران از روشهای نوین مدیریتی
عدم شناخت و تجربه کافی در مورد ابزارهای مدیریت پروژه
عدم آگاهی کامل افراد تیم‌ها و مدیران با فرآیندهای تولید نرم‌افزار
مدیریت سنتی و استفاده نادرست و شناخت ناکافی از ابزارهای نوین مدیریت پروژه و متدولوژی‌های agile
عدم توازن در حجم پروژه‌ها با منابع انسانی متخصص
عدم آگاهی و تجربه کار تیمی
نامتوازن بودن حجم پروژه‌ها با حقوق و هزینه‌های تولید نرم‌افزار

## Slide 9: اساسی ترین مساله در مدیریت زمان بندی و بودجه پروژه از منظر ایشان چیست؟

## Slide 10
عدم شفافیت در نیازمندی‌های پروژه در تعریف پروژه
شروع پروژه‌ها بدون برآورد کامل نیازمندی‌ها و مستندات اولیه مانند اسکچ صفحات و تعریف ویژگی‌ها وuser story مناسب
در نظر نگرفتن موارد مهم و پنهان پروژه‌ها مانند ریسک‌ها و فرآیند تست نرم‌افزار و خطایابی که در حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد زمان پروژه‌ها را در بر میگیرد.

## Slide 11: مهم ترین عامل های موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات را چه می دانند؟

## Slide 12
عوامل موفقیت:
  مدیریت و رهبری مؤثر: وجود مدیر پروژه و مدیر فنی باتجربه که بتواند اعضای تیم را راهنمایی کند و به برنامه زمان‌بندی و بودجه پایبند باشد و در رهبری هوشمندانه تیم به سمت اهداف پروژه کوشا باشد .
  تعامل و ارتباطات مؤثر: برقراری ارتباط باز میان اعضای تیم و ذینفعان می‌تواند مشکلات را زودتر شناسایی کند.
  آموزش و توسعه: سرمایه‌گذاری در آموزش مداوم نیروها به‌خصوص در موضوعات و تکنولوژی‌های جدید می‌تواند به افزایش کیفیت پروژه کمک کند.
عوامل شکست:
  خستگی و نارضایتی اعضای تیم: بار اضافی و فشار بیش از حد بر اعضای تیم معمولا منجر به کاهش بهره‌وری و کیفیت کار می‌شود.
  مدیریت ناکافی ریسک‌ها: نادیده گرفتن یا عدم شناسایی ریسک‌ها می‌تواند به نتایج ناخواسته منجر شود.
  عدم راستا بودن اهداف: عدم تطابق بین اهداف پروژه و استراتژی‌های کلان سازمان می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود.

## Slide 13: در پروژه ها ارزش سازمانی (اندازه پذیر) به عنوان معیار موفقیت پروژه تعریف می شود؟ اگر پاسخ مثبت هست این ارزش در پروژه های ایشان چه مواردی و یا در چه حوزه هایی بوده است؟

## Slide 14
بله، در پروژه‌های ما، ارزش‌های سازمانی مانند بهبود تجربه کاربری، افزایش رضایت مشتری و بهینه‌سازی فرآیندها غالباً به عنوان معیار موفقیت پروژه‌ها در نظر گرفته می‌شوند.

## Slide 15: آیا در پروژه های انجام شده ریسک های جدی داشته اند؟ چه ریسک هایی بوده اند و نحوه مواجهه ایشان با این ریسک ها چه بوده است؟

## Slide 16
ریسک های تکنولوژیکی و مالی و انسانی معمولا در پروژه‌ها وجود دارند.
مثالی که در ریسک تکنولوژیکی به آن میتوانم اشاره کنم این است که در یک پروژه تکنولوژی جدیدی را با خواندن مستندات و بررسی ارزیابی‌های مختلف شروع به استفاده کردیم که در ابتدای کار متوجه شدیم که با تکنولوژی دیگری در فرآیند توسعه تداخل دارد و هنوز منبع مناسب و کاملی در این زمینه ارائه نشده و در صورت ادامه زمان توسعه طولانی و سعی و خطاهایی را پیش بینی میکردیم در نتیجه آن تکنولوژی را کنار گذاشتیم.

## Slide 17: مدیریت تیم، درسهای آموخته شده و یادگیری در تیم و سازمان ایشان به چه صورت انجام می شود و آیا ضرورت آن درتیم ( سازمان ) آنها نهادینه شده است ؟

## Slide 18
برگزاری جلسات بازخورد برای بررسی نتایج پروژه‌ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف می‌تواند به یادگیری مستمر کمک کند.
ایجاد فضایی که اعضای تیم احساس امنیت کنند تا نظرات و ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند، بسیار مؤثر است.
برگزاری دوره‌های آموزشی داخلی و دعوت از مدرسان از بیرون برای آموزش مهارت‌های جدید برای تیم.

## Slide 19: با تشکر